## Slide 1
贷款中介业务基座
帮助中介复活存量客户，提升业务效率
V0版本 - H5响应式网页 | 2周开发计划

## Slide 2
中介面临的三大痛点
01
存量客户管理难
Excel管理混乱
容易遗漏客户
无法追踪状态
02
诊断依赖经验
人工判断不准
效率低下
无法规模化
03
方案不可执行
只有建议
没有任务清单
无法跟踪执行

## Slide 3
我们的解决方案
存量客户
自动化管理系统
• 批量导入Excel客户数据
• 六宫格体质自动诊断
• 智能匹配银行产品
• 生成可执行改造方案
• ABC分类自动提醒
核心价值
80% 时间节省
50% 成交率提升
200+ 客户管理能力

## Slide 4
V0产品形态：H5响应式网页
为什么选择H5？
✓ 快速上线
不需要审核，比小程序快2-4周
✓ 分享方便
发链接即可，无需下载安装
✓ 快速迭代
不需要每次审核，即改即上线
技术特点
• 移动端优先设计
• 微信内置浏览器适配
• 响应式布局（手机/平板/PC）
• 首屏加载 < 3秒
• 触摸优化交互

## Slide 5
15项核心功能
5
批量导入
13字段Excel导入
6-7
诊断引擎
六宫格体质评分+ABC分层
8-9
智能匹配
银行产品+改造方案+提醒
15
结果回填
数据飞轮核心功能⭐

## Slide 6
技术架构
前端技术栈
React 18 + TypeScript
Ant Design Mobile + Tailwind CSS
Vite + Axios
后端技术栈
FastAPI + Python 3.11
SQLite + SQLAlchemy
Pandas + JWT
部署方案：Docker独立部署（每个朋友独立实例）
Docker + Docker Compose + Nginx + SSL (Let's Encrypt)
一键部署脚本 + 独立域名（friend1~5.yourdomain.com）

## Slide 7
朋友验证路径（Phase 0）
1
Week 1-2
V0开发
15项核心功能
2
Week 3
朋友1
最信任的朋友试用
3
Week 4
朋友2-3
基于反馈优化
4
Week 7
朋友4-5
完整验证
5
Week 13
复盘
决定是否继续
成功指标：活跃率>80% | 每周诊断>5次 | 3个月内至少1单成交

## Slide 8
14天开发计划
Week 1（Day 1-7）
Day 1-2: 项目搭建+数据库设计
Day 3-4: 批量导入+诊断引擎
Day 5-6: 方案生成+自动提醒
Day 7: 结果回填+H5优化
Week 2（Day 8-14）
Day 8-9: 合规底座
Day 10: 白标配置+界面优化
Day 11: H5体验测试
Day 12-13: 集成测试+部署
Day 14: 验收+朋友1环境

## Slide 9
下一步行动
✓ 确认技术栈（FastAPI + React）
✓ 开发人员到位（全栈开发1人）
✓ 选择第1个朋友（最信任的）
✓ 准备部署环境（服务器+域名）